**ПРОЕКТ**

**П А С П О Р Т**

**государственной программы Мурманской области**

**«Развитие энергетики и коммунального хозяйства»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Вовк О.С., заместитель Губернатора Мурманской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (Середа З.В., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области) |
| Соисполнители государственной программы | Министерство строительства Мурманской области (Карпова А.А., министр строительства Мурманской области) |
| Период реализации государственной программы | 2025-2030 |
| Цели государственной программы | 1. Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в Мурманской области.  2. Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего: **50 355 720,71** тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации |  |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак «Участие муници-пального образова-ния» | Инфор-мационная система |
| Значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Цель государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в Мурманской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество строящихся (реконструируемых) объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры | ГП | возрастание | единиц | 1 | 2023 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального Мурманской области |  | - | - |
| 1.2. | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | НП | возрастание | человек | - | 2023 | 6500 | 15500 | 28000 | 45000 | 69000 | 100000 | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального Мурманской области |  | - | - |
| 1.3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | НП | возрастание | единиц | - | 2023 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального Мурманской области |  | - | - |
| 2. Цель государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций, которым компенсированы недополученные доходы | ГП | возрастание | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального Мурманской области |  | - | - |
| 2.2. | Доля отремонтированных инженерных сетей ЖКХ муниципальных образований в общем объеме ветхих инженерных сетей, подлежащих ремонту | ГП | возрастание | процент | 24,6 | 2023 | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 28,0 | 28,6 | 29,3 | - | Министерство энергетики и жилищно-коммунального Мурманской области |  | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2026 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в Мурманской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество строящихся (реконструируемых) объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры | ГП | единиц | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 |
| 1.2. | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | ГП | человек | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15500 |
| 1.3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года | ГП | единиц | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 |
| 2. | Цель государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций, которым компенсированы недополученные доходы | ГП, КПМ | процент | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 2.2. | Доля отремонтированных инженерных сетей ЖКХ муниципальных образований в общем объеме ветхих инженерных сетей, подлежащих ремонту | ГП, КПМ | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 26,7 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь**  **с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РП 1.1. | **Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»**  (Вовк О.С.., заместитель Губернатора Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры | 1. Проведена реконструкция объектов и систем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Мурманской области.  2. Разработана проектная документация для реконструкции очистных сооружений водоснабжения и канализации на территории Мурманской области.  3. Проведена реконструкция сетей теплоснабжения котельных, расположенных на территории Мурманской области | 1.2. Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения).  1.3. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года |
| ИРП 1.1. | **Иной региональный проект «Модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения»**  (Вовк О.С., заместитель Губернатора Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры | 1. Проведена реконструкция (техническое перевооружение/модернизация) котельных, расположенных на территории Мурманской области.  2. Разработана проектная документация для реконструкции очистных сооружений водоснабжения и канализации на территории Мурманской области.  3. Разработана региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций | 1.1. Количество строящихся (реконструируемых) объектов топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры |
| КПМ 1.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка ресурсоснабжающих организаций»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.1.1 | Осуществление компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям | 1. Обеспечены затраты организаций, осуществляющих теплоснабжение по тарифам для населения, установленным Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области.  2. Организациям, осуществляющим водоснабжение, водоотведение по тарифам для населения, установленным Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области, возмещены недополученные доходы.  3. Газоснабжающим организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам, возмещены недополученные доходы, возникшие в результате утверждения Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области тарифов на сжиженный газ, поставляемый для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения.  4. Гарантирующим поставщикам электрической энергии, действующим на изолированных территориях и предоставляющим услугу электроснабжения, возмещены недополученные доходы, возникшие в результате утверждения Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области цен (тарифов) на электрическую энергию.  5. Учреждениям, осуществляющим водоснабжение, водоотведение по установленным для населения тарифам, возмещены недополученные доходы | 2.1. Доля организаций, которым компенсированы недополученные доходы |
|  |  |  |
| КПМ 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.2.1 | Разработка мероприятий и создание условий для реализации мер по улучшению качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного снабжения коммунальными ресурсами | 1. Предоставлена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на подготовку к отопительному периоду.  2. Предоставлена субсидия из областного бюджета местным бюджетам на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов | 2.2. Доля отремонтированных инженерных сетей ЖКХ муниципальных образований в общем объеме ветхих инженерных сетей, подлежащих ремонту |
| КПМ 1.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сферах энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области | Срок реализации: 2025 – 2030 | |
| 1.3.1 | Обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, а также подведомственного учреждения | Осуществлено финансовое обеспечение реализации функций Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, а также полномочий ГОКУ «Агентство энергетической эффективности Мурманской области» в сферах энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства | - |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа (всего), в том числе:** | **13 191 996,92** | **9 101 874,06** | **10 206 515,70** | **10 423 725,75** | **3 995 150,82** | **3 995 150,82** | **50 914 414,07** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 12 995 748,66 | 9 003 319,70 | 10 074 286,42 | 10 311 248,13 | 3 985 558,91 | 3 985 558,91 | **50 355 720,71** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 3 055 733,20 | 190 137,00 | 266 581,60 | 213 963,20 | 0,00 | 0,00 | **3 726 415,00** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 317 811,63 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | **1 229 043,23** |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 328 772,90 | 214 407,44 | 214 407,44 | 214 407,44 | 191 838,23 | 191 838,23 | **1 355 671,66** |
| Внебюджетные источники | 185 287,00 | 66 393,25 | 100 068,17 | 80 316,51 | 0,00 | 0,00 | **432 064,93** |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, всего, в том числе:** | **12 979 335,78** | **9 101 874,06** | **10 206 515,70** | **9 941 826,69** | **3 995 150,82** | **3 995 150,82** | **50 219 853,87** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 12 818 690,54 | 9 003 319,70 | 10 074 286,42 | 9 909 665,58 | 3 985 558,91 | 3 985 558,91 | **49 777 080,03** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 3 055 733,20 | 190 137,00 | 266 581,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 512 451,80** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | **1 093 477,92** |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 191 838,23 | 214 407,44 | 214 407,44 | 214 407,44 | 191 838,23 | 191 838,23 | **1 218 737,00** |
| Внебюджетные источники | 151 053,34 | 66 393,25 | 100 068,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **317 514,76** |
| **2. Министерство строительства Мурманской области, всего, в том числе:** | **212 661,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **212 661,14** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 177 058,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **177 058,12** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 135 565,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **135 565,31** |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 136 934,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **136 934,66** |
| Внебюджетные источники | 34 233,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **34 233,66** |
| **1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»** | **906 320,01** | **398 359,52** | **600 409,01** | **481 899,06** | **0,00** | **0,00** | **2 386 987,60** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 755 266,68 | 331 966,27 | 500 340,84 | 401 582,55 | 0,00 | 0,00 | **1 989 156,34** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 462 767,00 | 190 137,00 | 266 581,60 | 213 963,20 | 0,00 | 0,00 | **1 133 448,80** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные источники | 151 053,34 | 66 393,25 | 100 068,17 | 80 316,51 | 0,00 | 0,00 | **397 831,27** |
| **1. Иной региональный проект «Модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения»** | **292 661,14** |  |  |  |  |  | **292 661,14** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 257 058,12 |  |  |  |  |  | **257 058,12** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 135 565,31 |  |  |  |  |  | **135 565,31** |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 136 934,66 |  |  |  |  |  | **136 934,66** |
| Внебюджетные источники | 34 233,66 |  |  |  |  |  | **34 233,66** |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка ресурсоснабжающих организаций» (всего), в том числе:** | **11 684 615,77** | **8 373 520,00** | **9 276 112,15** | **9 611 832,15** | **3 689 603,17** | **3 689 603,17** | **46 325 286,40** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 11 684 615,77 | 8 373 520,00 | 9 276 112,15 | 9 611 832,15 | 3 689 603,17 | 3 689 603,17 | **46 325 286,40** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 2 592 966,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 592 966,20** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области» (всего), в том числе:** | **191 838,23** | **214 407,44** | **214 407,44** | **214 407,44** | **191 838,23** | **191 838,23** | **1 218 737,00** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | **1 093 477,92** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | 182 246,32 | **1 093 477,92** |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 191 838,23 | 214 407,44 | 214 407,44 | 214 407,44 | 191 838,23 | 191 838,23 | **1 218 737,00** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сферах энергетики, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области» (всего), в том числе:** | **116 561,77** | **115 587,11** | **115 587,11** | **115 587,11** | **113 709,42** | **113 709,42** | **690 741,92** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 116 561,77 | 115 587,11 | 115 587,11 | 115 587,11 | 113 709,42 | 113 709,42 | **690 741,92** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |