проект

П А С П О Р Т

Государственной программы

Формирование современной городской среды

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области |
| Соисполнители государственной программы | Министерство финансов Мурманской области,  Вигандт Е.Н. – и.о. министра финансов Мурманской области.  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области,  Середа З.В. – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области,  Полиэктова Ю.А. - заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | 2025-2030 |
| Цели государственной программы | Кардинальное повышение комфортности городской среды |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 11 107 073,17 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни/Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Кардинальное повышение комфортности городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Мурманской области | ГП | возрастание | процент | 23,8 | 2023 | 28,4 | 30,7 | 33 | 35,3 | 37,6 | 39,9 | государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | - | нет | - |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области | ГП | возрастание | процент | 39,8 | 2023 | 50,8 | 52,5 | 54,2 | 55,9 | 57,6 | 59,3 | государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | - | нет | - |
| 3. | Среднее значение индекса качества городской среды | ГП | возрастание | единиц | 186 | 2023 | 226 | 227 | - | - | - | - | государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 13.11.2020 № 795-ПП | Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области | - | нет | - |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2026* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Кардинальное повышение комфортности городской среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Мурманской области | ГП | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30,7 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области | ГП | процент | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 52,5 |
| 3 | Среднее значение индекса качества городской среды | ГП | единиц | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 227 |

4. Структура государственной программы

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь**  **с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.РП | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство градостроительства и благоустройства  Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.1. | Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", выполняющего цели и задачи федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 1. По итогам конкурсного отбора из областного бюджета Мурманской области предоставлены субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий.  2. Предоставлена поддержка из областного бюджета муниципальным образованиям на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сред | 1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области.  1.3. Среднее значение индекса качества городской среды. |
| 1.КПМ1 | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для формирования комфортной городской среды»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство градостроительства и благоустройства  Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области | 1. По итогам конкурсного отбора из областного бюджета Мурманской области предоставлены субсидии местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий.  2. По итогам конкурсного отбора бюджетам муниципальных образований предоставлены субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив.  3. Городом Мурманском обеспечено исполнение функций областного центра субъекта Российской Федерации - Мурманской области в части формирования комфортной городской среды, а именно дорожной деятельности, уборки территорий и городского хозяйства в целом. | 1.1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Мурманской области.  1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области.  1.3. Среднее значение индекса качества городской среды. |
| 2.КПМ | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сфере архитектуры, градостроительства, рекламы и формирования комфортной среды проживания населения региона в части комплексного благоустройства территории»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Министерство градостроительства и благоустройства  Мурманской области | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области, а также подведомственного учреждения | Обеспечена деятельность Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области и реализованы полномочия в сфере архитектуры и градостроительства на территории региона, обеспечены затраты Автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области» на осуществление уставной деятельности по реализации мероприятий в сфере повышения качества и комфорта городской среды | 1.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Мурманской области.  1.3. Среднее значение индекса качества городской среды. |

**5. Финансовое обеспечение государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа (всего), в том числе:** | **2 585 096,93** | **2 450 211,94** | **1 594 483,60** | **1 639 914,98** | **1 418 682,85** | **1 418 682,85** | **11 107 073,17** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 866 033,68 | 1 790 993,71 | 966 150,00 | 990 775,94 | 818 514,94 | 818 514,94 | 7 250 983,21 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 403 042,60 | 443 432,05 | 136 280,60 | 137 808,80 | 0,00 | 0,00 | 1 120 564,05 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 519 846,81 | 1 622 122,22 | 797 802,97 | 822 428,91 | 650 167,91 | 650 167,91 | 6 062 536,75 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 238 910,07 | 2 281 340,46 | 1 426 136,57 | 1 471 567,96 | 1 250 335,83 | 1 250 335,83 | 9 918 626,72 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (всего), в том числе:** | **2 268 973,32** | **1 437 204,83** | **539 579,16** | **539 579,16** | **318 347,03** | **318 347,03** | **5 422 030,52** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 701 536,58 | 1 284 490,15 | 438 697,78 | 440 608,03 | 268 347,03 | 268 347,03 | 4 402 026,58 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 403 042,60 | 443 432,05 | 136 280,60 | 137 808,80 | 0,00 | 0,00 | 982 755,25 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 355 349,70 | 1 115 618,67 | 270 350,75 | 272 261,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 213 580,12 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 922 786,45 | 1 268 333,35 | 371 232,13 | 371 232,13 | 150 000,00 | 150 000,00 | 4 233 584,06 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Министерство финансов Мурманской области (всего), в том числе:** | **0,0** | **1 013 007,11** | **1 054 904,44** | **1 100 335,83** | **1 100 335,83** | **1 100 335,83** | **5 368 919,04** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 506 503,56 | 527 452,22 | 550 167,91 | 550 167,91 | 550 167,91 | 2 684 459,52 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*33 | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 506 503,56 | 527 452,22 | 550 167,91 | 550 167,91 | 550 167,91 | 2 684 459,52 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 1 013 007,11 | 1 054 904,44 | 1 100 335,83 | 1 100 335,83 | 1 100 335,83 | 5 368 919,04 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (всего), в том числе:** | **316 123,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **316 123,62** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 164 497,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 497,11 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 164 497,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 497,11 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 316 123,62 | - | - | - | - | - | 316 123,62 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)** | - | - | - | - | - | - |  |
| **1.РП Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:** | **654 912,96** | **618 333,35** | **221 232,13** | **221 232,13** | **0,00** | **0,00** | **1 715 710,57** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 496 412,96 | 515 618,67 | 170 350,75 | 172 261,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 643,38 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 403 042,60 | 443 432,05 | 136 280,60 | 137 808,80 | 0,00 | 0,00 | 1 120 564,05 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 496 412,96 | 515 618,67 | 170 350,75 | 172 261,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 643,38 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 654 912,96 | 618 333,35 | 221 232,13 | 221 232,13 | 0,00 | 0,00 | 1 715 710,57 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. КПМ1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для формирования комфортной городской среды» (всего), в том числе:** | **1 583 997,10** | **1 563 007,11** | **1 204 904,44** | **1 250 335,83** | **1 250 335,83** | **1 250 335,83** | **8 102 916,14** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 023 433,85 | 1 006 503,56 | 627 452,22 | 650 167,91 | 650 167,91 | 650 167,91 | 4 607 893,37 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 023 433,85 | 1 006 503,56 | 627 452,22 | 650 167,91 | 650 167,91 | 650 167,91 | 4 607 893,37 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 583 997,10 | 1 563 007,11 | 1 204 904,44 | 1 250 335,83 | 1 250 335,83 | 1 250 335,83 | 8 102 916,14 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.КПМ2 Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сфере в сфере архитектуры, градостроительства, рекламы и формирования комфортной среды проживания населения региона в части комплексного благоустройства территории» (всего), в том числе:** | **346 186,87** | **168 871,48** | **168 347,03** | **168 347,03** | **168 347,03** | **168 347,03** | **1 188 446,46** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 346 186,87 | 168 871,48 | 168 347,03 | 168 347,03 | 168 347,03 | 168 347,03 | 1 188 446,46 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |